BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ (TEST SUMMARY REPORT)

Dự án: E-Commerce Web System (Authentication, Cart, Checkout)

Phiên bản: v1.0.0

Ngày báo cáo: 28/05/2024

Người thực hiện: Nhóm QA Dự Án

1. Tóm tắt điều hành (Executive Summary)

Đội ngũ kiểm thử đã hoàn thành việc thực thi 100% kịch bản kiểm thử (45/45 TC). Hệ thống hoạt động ổn định ở các chức năng cơ bản. Tuy nhiên, Module Thanh toán (Checkout) và Đăng ký (Auth) đang gặp lỗi nghiêm trọng.

QUYẾT ĐỊNH: NO-RELEASE (CHƯA ĐẠT CHUẨN PHÁT HÀNH)

2. Môi trường kiểm thử

| Hạng mục | Chi tiết cấu hình |
| --- | --- |
| Phần cứng | Laptop PC (RAM 8GB+, Core i5+) |
| Hệ điều hành | Windows 10 hoặc Windows 11 |
| Trình duyệt | Google Chrome (Phiên bản mới nhất) |
| Độ phân giải | 1920x1080 (Full HD) |
| Mạng | Đường truyền Internet ổn định (Wifi/LAN) |
| Dữ liệu | Database MySQL (Dữ liệu test được import sẵn) |

- Thống kê kết quả

| Trạng thái | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Passed | 36 | 80% |
| Failed | 07 | 15.6% |
| Blocked | 02 | 4.4% |
| Tổng | 45 | 100% |

4. Phân bố lỗi theo mức độ

Tỷ lệ lỗi Critical và Major chiếm cao (60%), tập trung vào luồng thanh toán và giỏ hàng.

5. Danh sách các Ca kiểm thử Thất bại (Failed Test Cases)

| TC ID | Tiêu đề | Severity | Bug ID |
| --- | --- | --- | --- |
| TC_AUTH_010 | Đăng ký với email dài > 255 ký tự | Critical | BUG_AUTH_001 |
| TC_AUTH_015 | Quên mật khẩu - Gửi email | Major | BUG_AUTH_002 |
| TC_CART_005 | Xóa sản phẩm - Tổng tiền không giảm | Major | BUG_CART_001 |
| TC_CART_012 | Nhập số lượng âm (-5) | Major | BUG_CART_003 |
| TC_CHECK_008 | Đặt hàng COD - Nút không hoạt động | Critical | BUG_CHECK_001 |

6. Đánh giá & Khuyến nghị

Đánh giá: Chức năng (7/10), Giao diện (8/10), Dữ liệu (5/10).

Khuyến nghị hành động

Fix gấp 02 lỗi Critical (BUG_CHECK_001, BUG_AUTH_001).

Fix lỗi tính sai tiền trong giỏ hàng.

Thực hiện Test hồi quy (Regression Test) sau khi fix xong.