# TÀI LIỆU KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

(SOFTWARE TEST PLAN)

DỰ ÁN: WEBSITE E-COMMERCE (GIẢ LẬP)

PHIÊN BẢN: 1.1

NGÀY: 0102/2026

## 1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

### 1.1. Mục đích (Purpose)

Mục đích của tài liệu Kế hoạch kiểm thử này là xác định phạm vi, phương pháp, nguồn lực và lịch trình cho các hoạt động kiểm thử của dự án Website E-commerce. Kế hoạch này tập trung vào việc xác minh chức năng của các phân hệ quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật trước khi phát hành (release).

Tài liệu này dành cho các đối tượng: Đội ngũ phát triển (Developers), Quản lý dự án (Project Manager), và Đội ngũ kiểm thử (QA/QC Team).

### 1.2. Tổng quan về hệ thống (System Overview)

Hệ thống là một website thương mại điện tử cho phép người dùng thực hiện quy trình mua sắm trực tuyến. Phiên bản 1.0 tập trung vào các luồng chức năng cốt lõi (Core features) bao gồm việc đăng ký/đăng nhập tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng và thực hiện thanh toán đơn hàng.

### 1.3. Tài liệu tham khảo (References)

- Tài liệu Yêu cầu nghiệp vụ (SRS - Software Requirements Specification).

- Mockup thiết kế giao diện (UI/UX Design).

- Repo GitHub tham khảo: https://github.com/PramodDutta/Software-Testing-Projects

## 2. PHẠM VI KIỂM THỬ (TEST SCOPE)

### 2.1. Các tính năng trong phạm vi (In-Scope)

Dựa trên yêu cầu của dự án, các module sau sẽ được kiểm thử chức năng (Functional Testing) và giao diện (UI Testing):

- Module 1: Xác thực (Authentication)

  - Đăng ký tài khoản mới (Validation email, password).

  - Đăng nhập (Thành công, Thất bại, Quên mật khẩu).

  - Đăng xuất.

- Module 2: Sản phẩm & Giỏ hàng (Product & Cart)

  - Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.

  - Lọc sản phẩm (Filter) theo khoảng giá.

  - Xem chi tiết thông tin sản phẩm.

  - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

  - Cập nhật số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

- Module 3: Thanh toán (Checkout)

  - Nhập thông tin giao hàng (Validation form).

  - Chọn phương thức thanh toán (COD, Visa giả lập).

  - Xử lý đặt hàng và tạo đơn hàng.

  - Xem lịch sử đơn hàng.

### 2.2. Các tính năng ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

Các hạng mục sau sẽ KHÔNG được thực hiện trong đợt kiểm thử này do hạn chế về thời gian và công cụ:

- Kiểm thử hiệu năng (Performance/Load Testing).

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Security Penetration Testing).

- Kiểm thử tích hợp cổng thanh toán thật (Banking API Integration).

- Kiểm thử tương thích trên thiết bị di động (Mobile App Testing) - chỉ test trên trình duyệt Web Desktop.

- Automation Testing (Kiểm thử tự động).

## 3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ (TEST STRATEGY)

#### 3.1. Các phương pháp kiểm thử (Test Methods & Types)

Chiến lược kiểm thử sẽ kết hợp giữa kiểm thử hộp đen (Black Box) và kiểm thử hộp trắng (White Box) để đảm bảo chất lượng từ mã nguồn đến trải nghiệm người dùng cuối.

A. Kiểm thử Hộp đen (Black Box Testing)

Phương pháp kiểm thử dựa trên yêu cầu nghiệp vụ mà không quan tâm đến cấu trúc code bên trong.

- Functional Testing (Kiểm thử chức năng): Xác minh các tính năng hoạt động đúng theo tài liệu SRS.

  - Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning): Áp dụng cho các form nhập liệu (Đăng ký, Đăng nhập).

  - Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis): Áp dụng kiểm tra các trường số lượng sản phẩm (min=1, max=99), giá tiền.

  - Bảng chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing): Kiểm tra luồng trạng thái đơn hàng (Mới tạo =>  Đang xử =>  Hoàn thành/Hủy).

- UI/UX Testing (Kiểm thử giao diện): Đảm bảo giao diện hiển thị đúng bố cục, màu sắc và thân thiện với người dùng trên trình duyệt Chrome.

- Smoke Testing: Kiểm tra nhanh các luồng chính (Login, Checkout cơ bản) ngay khi nhận bản build mới để quyết định có tiếp tục test chi tiết hay không.

- Regression Testing (Kiểm thử hồi quy): Chạy lại bộ test case đã chọn lọc sau khi Dev fix lỗi để đảm bảo không phát sinh lỗi mới.

B. Kiểm thử Hộp trắng (White Box Testing)

Phương pháp kiểm thử dựa trên cấu trúc mã nguồn (Code structure), thực hiện chủ yếu bởi Đội ngũ phát triển (Developers) trước khi bàn giao cho Tester.

- Unit Testing (Kiểm thử đơn vị): Kiểm tra từng hàm/method riêng lẻ trong source code. Đảm bảo logic xử lý tại tầng Backend (API) và Frontend hoạt động đúng.

- Code Coverage (Độ bao phủ mã): Đảm bảo các nhánh mã (Branch coverage) và dòng lệnh (Statement coverage) quan trọng đều được thực thi ít nhất một lần.

### 3.2. Công cụ kiểm thử (Test Tools)

Dự án sẽ sử dụng các công cụ chuyên dụng để quản lý quy trình, lỗi và thực thi kiểm thử nhằm tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

| Hạng mục | Công cụ đề xuất | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án & Lỗi | Jira Software / Trello | Quản lý Test Case, Log Bug, theo dõi trạng thái lỗi (New, In-Progress, Fixed, Verified) thay vì dùng Excel. |
| Quản lý Test Case | TestRail (hoặc Zephyr tích hợp Jira) | Viết, lưu trữ và tổ chức kho Test Case; báo cáo kết quả Pass/Fail trực quan. |
| Kiểm thử API | Postman / Swagger | Kiểm tra các API đăng nhập, lấy danh sách sản phẩm, thanh toán trước khi giao diện hoàn thiện (Test sớm). |
| Trình duyệt & Debug | Chrome DevTools | Kiểm tra Console log, Network (API status), và CSS/HTML. |
| Quay/Chụp màn hình | ShareX / Lightshot | Công cụ chụp ảnh/quay video lỗi chuyên nghiệp, hỗ trợ ghi chú trực tiếp và upload nhanh (thay thế Snipping Tool). |
| Quản lý Mã nguồn | GitHub / GitLab | Quản lý phiên bản source code và đồng bộ code giữa Dev và môi trường Test. |

## 4. TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (ENTRY & EXIT CRITERIA)

### 4.1. Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)

Việc kiểm thử sẽ bắt đầu khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đội phát triển đã hoàn thành code và deploy bản build lên môi trường Test.

- Tài liệu yêu cầu (Requirement) đã được phê duyệt.

- Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) đã được xem xét.

- Môi trường kiểm thử đã sẵn sàng và dữ liệu giả lập đã được tạo.

- Bản build vượt qua bài Smoke Test (không bị crash ngay khi mở).

### 4.2. Tiêu chí tạm dừng (Suspension Criteria)

Việc kiểm thử sẽ bị tạm dừng nếu:

- Hệ thống bị lỗi nghiêm trọng (Blocker) khiến tester không thể tiếp tục các luồng chính (ví dụ: Không thể đăng nhập).

- Môi trường kiểm thử không ổn định hoặc mất kết nối server quá 4 tiếng.

### 4.3. Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria)

Việc kiểm thử được coi là hoàn tất và sẵn sàng release khi:

- 100% Test Case đã được thực thi (Executed).

- Tỷ lệ Pass đạt tối thiểu 90%.

- Không còn lỗi ở mức độ Critical (Nghiêm trọng) và Major (Cao) đang mở.

- Tất cả các lỗi Minor đã được xem xét và chấp nhận (nếu chưa fix kịp).

- Báo cáo tổng kết kiểm thử (Test Summary Report) đã được gửi đi.

## 5. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ (TEST ENVIRONMENT)

Để đảm bảo tính nhất quán, hệ thống sẽ được kiểm thử trên cấu hình sau:

| Hạng mục | Chi tiết cấu hình |
| --- | --- |
| Phần cứng | Laptop PC (RAM 8GB+, Core i5+) |
| Hệ điều hành | Windows 10 hoặc Windows 11 |
| Trình duyệt | Google Chrome (Phiên bản mới nhất) |
| Độ phân giải | 1920x1080 (Full HD) |
| Mạng | Đường truyền Internet ổn định (Wifi/LAN) |
| Dữ liệu | Database MySQL (Dữ liệu test được import sẵn) |

## 6. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM (ROLES & RESPONSIBILITIES)

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test Lead | [Tên] | - Lập Test Plan. - Phân chia công việc. - Review Test Case & Bug. - Viết báo cáo tổng kết. |
| Tester 01 | [Tên] | - Viết Test Case module Authentication & Cart. - Thực thi test (Execute). - Log Bug lên file Excel. |
| Tester 02 | [Tên] | - Viết Test Case module Checkout. - Thực thi test. - Verify các bug đã fix. |
| Developer | [Tên Dev] | - Fix lỗi theo báo cáo. - Deploy bản build mới. |

## 7. LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ (TEST SCHEDULE)

Dự kiến thời gian thực hiện kiểm thử là 05 ngày làm việc:

| Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning | Viết Test Plan & Review Yêu cầu | 01/02/2026 | 04/02/2026 | Done |
| Design | Viết Test Case & Chuẩn bị dữ liệu | 02/02/2026 | 06/02/2026 | Pending |
| Execution | Chạy Test (Round 1) & Log Bug | 03/02/2026 | 08/02/2026 | Pending |
| Fixing | Dev sửa lỗi (Giả lập) | 04/02/2026 | 08/02/2026 | Pending |
| Regression | Retest các lỗi đã sửa (Round 2) | 05/02/2026 | 09/02/2026 | Pending |
| Reporting | Tổng hợp Metric & Viết báo cáo | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Pending |

## 8. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU (RISKS & MITIGATION)

| ID | Rủi ro (Risk) | Tác động | Biện pháp giảm thiểu (Mitigation) |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK_01 | Thiếu thời gian kiểm thử do Dev giao build trễ. | Cao | - Ưu tiên test các luồng chính (Happy path) trước. - Cắt giảm test giao diện chi tiết. |
| RSK_02 | Yêu cầu thay đổi thường xuyên trong quá trình test. | Trung bình | - Yêu cầu đóng băng Requirement (Freeze) trước khi test 2 ngày. - Cập nhật RTM ngay lập tức. |
| RSK_03 | Môi trường test không ổn định, dữ liệu bị sai lệch. | Cao | - Backup database hàng ngày. - Chuẩn bị sẵn bộ data dự phòng (Script SQL). |
| RSK_04 | Tester thiếu hiểu biết về nghiệp vụ thanh toán. | Thấp | - Tổ chức buổi Q&A với đội Dev/BA trước khi viết Test Case. |

## 9. SẢN PHẨM BÀN GIAO (DELIVERABLES)

Sau khi kết thúc quá trình kiểm thử, nhóm sẽ bàn giao bộ tài liệu gồm:

- Test Plan: Kế hoạch kiểm thử .

- Test Cases: File Excel chứa 45+ test case chi tiết.

- Requirement Traceability Matrix (RTM): Ma trận truy vết yêu cầu.

- Bug Reports: Danh sách lỗi (Issue Log) kèm mức độ nghiêm trọng.

- Test Summary Report: Báo cáo tổng kết chất lượng phần mềm và khuyến nghị (Go/No-Go).