# TÀI LIỆU KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

(SOFTWARE TEST PLAN)

DỰ ÁN: WEBSITE E-COMMERCE (GIẢ LẬP)

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY: 0102/2026

## 1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

### 1.1. Mục đích (Purpose)

Mục đích của tài liệu Kế hoạch kiểm thử này là xác định phạm vi, phương pháp, nguồn lực và lịch trình cho các hoạt động kiểm thử của dự án Website E-commerce. Kế hoạch này tập trung vào việc xác minh chức năng của các phân hệ quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật trước khi phát hành (release).

Tài liệu này dành cho các đối tượng: Đội ngũ phát triển (Developers), Quản lý dự án (Project Manager), và Đội ngũ kiểm thử (QA/QC Team).

### 1.2. Tổng quan về hệ thống (System Overview)

Hệ thống là một website thương mại điện tử cho phép người dùng thực hiện quy trình mua sắm trực tuyến. Phiên bản 1.0 tập trung vào các luồng chức năng cốt lõi (Core features) bao gồm việc đăng ký/đăng nhập tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng và thực hiện thanh toán đơn hàng.

### 1.3. Tài liệu tham khảo (References)

- Tài liệu Yêu cầu nghiệp vụ (SRS - Software Requirements Specification).

- Mockup thiết kế giao diện (UI/UX Design).

- Repo GitHub tham khảo: https://github.com/PramodDutta/Software-Testing-Projects

## 2. PHẠM VI KIỂM THỬ (TEST SCOPE)

### 2.1. Các tính năng trong phạm vi (In-Scope)

Dựa trên yêu cầu của dự án, các module sau sẽ được kiểm thử chức năng (Functional Testing) và giao diện (UI Testing):

- Module 1: Xác thực (Authentication)

  - Đăng ký tài khoản mới (Validation email, password).

  - Đăng nhập (Thành công, Thất bại, Quên mật khẩu).

  - Đăng xuất.

- Module 2: Sản phẩm & Giỏ hàng (Product & Cart)

  - Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.

  - Lọc sản phẩm (Filter) theo khoảng giá.

  - Xem chi tiết thông tin sản phẩm.

  - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

  - Cập nhật số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

- Module 3: Thanh toán (Checkout)

  - Nhập thông tin giao hàng (Validation form).

  - Chọn phương thức thanh toán (COD, Visa giả lập).

  - Xử lý đặt hàng và tạo đơn hàng.

  - Xem lịch sử đơn hàng.

### 2.2. Các tính năng ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

Các hạng mục sau sẽ KHÔNG được thực hiện trong đợt kiểm thử này do hạn chế về thời gian và công cụ:

- Kiểm thử hiệu năng (Performance/Load Testing).

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Security Penetration Testing).

- Kiểm thử tích hợp cổng thanh toán thật (Banking API Integration).

- Kiểm thử tương thích trên thiết bị di động (Mobile App Testing) - chỉ test trên trình duyệt Web Desktop.

- Automation Testing (Kiểm thử tự động).

## 3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ (TEST STRATEGY)

### 3.1. Các loại kiểm thử (Test Types)

- Smoke Testing (Kiểm thử khói): Thực hiện ngay khi nhận bản build mới để đảm bảo các chức năng chính (Login, View Product) hoạt động trước khi đi sâu vào test chi tiết.

- Functional Testing (Kiểm thử chức năng): Kiểm tra từng tính năng dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu (Requirement).

  - Sử dụng kỹ thuật Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning).

  - Sử dụng kỹ thuật Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) cho các trường số lượng, giá tiền, độ dài mật khẩu.

- UI Testing (Kiểm thử giao diện): Kiểm tra bố cục, font chữ, màu sắc, alignment trên trình duyệt Chrome.

- Regression Testing (Kiểm thử hồi quy): Thực hiện lại các test case đã Pass trước đó khi có bản vá lỗi mới để đảm bảo không phát sinh lỗi mới.

### 3.2. Công cụ kiểm thử (Test Tools)

- Quản lý Test Case & Bug: Microsoft Excel / Google Sheets.

- Trình duyệt: Google Chrome (Latest Version).

- Chụp ảnh màn hình: Snagit hoặc Snipping Tool.

- Môi trường: Localhost hoặc Staging Server (Giả lập).

## 4. TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (ENTRY & EXIT CRITERIA)

### 4.1. Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)

Việc kiểm thử sẽ bắt đầu khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đội phát triển đã hoàn thành code và deploy bản build lên môi trường Test.

- Tài liệu yêu cầu (Requirement) đã được phê duyệt.

- Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) đã được xem xét.

- Môi trường kiểm thử đã sẵn sàng và dữ liệu giả lập đã được tạo.

- Bản build vượt qua bài Smoke Test (không bị crash ngay khi mở).

### 4.2. Tiêu chí tạm dừng (Suspension Criteria)

Việc kiểm thử sẽ bị tạm dừng nếu:

- Hệ thống bị lỗi nghiêm trọng (Blocker) khiến tester không thể tiếp tục các luồng chính (ví dụ: Không thể đăng nhập).

- Môi trường kiểm thử không ổn định hoặc mất kết nối server quá 4 tiếng.

### 4.3. Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria)

Việc kiểm thử được coi là hoàn tất và sẵn sàng release khi:

- 100% Test Case đã được thực thi (Executed).

- Tỷ lệ Pass đạt tối thiểu 90%.

- Không còn lỗi ở mức độ Critical (Nghiêm trọng) và Major (Cao) đang mở.

- Tất cả các lỗi Minor đã được xem xét và chấp nhận (nếu chưa fix kịp).

- Báo cáo tổng kết kiểm thử (Test Summary Report) đã được gửi đi.

## 5. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ (TEST ENVIRONMENT)

Để đảm bảo tính nhất quán, hệ thống sẽ được kiểm thử trên cấu hình sau:

| Hạng mục | Chi tiết cấu hình |
| --- | --- |
| Phần cứng | Laptop PC (RAM 8GB+, Core i5+) |
| Hệ điều hành | Windows 10 hoặc Windows 11 |
| Trình duyệt | Google Chrome (Phiên bản mới nhất) |
| Độ phân giải | 1920x1080 (Full HD) |
| Mạng | Đường truyền Internet ổn định (Wifi/LAN) |
| Dữ liệu | Database MySQL (Dữ liệu test được import sẵn) |

## 6. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM (ROLES & RESPONSIBILITIES)

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test Lead | [Tên] | - Lập Test Plan. - Phân chia công việc. - Review Test Case & Bug. - Viết báo cáo tổng kết. |
| Tester 01 | [Tên] | - Viết Test Case module Authentication & Cart. - Thực thi test (Execute). - Log Bug lên file Excel. |
| Tester 02 | [Tên] | - Viết Test Case module Checkout. - Thực thi test. - Verify các bug đã fix. |
| Developer | [Tên Dev] | - Fix lỗi theo báo cáo. - Deploy bản build mới. |

## 7. LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ (TEST SCHEDULE)

Dự kiến thời gian thực hiện kiểm thử là 05 ngày làm việc:

| Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning | Viết Test Plan & Review Yêu cầu | 01/02/2026 | 04/02/2026 | Done |
| Design | Viết Test Case & Chuẩn bị dữ liệu | 02/02/2026 | 06/02/2026 | Pending |
| Execution | Chạy Test (Round 1) & Log Bug | 03/02/2026 | 08/02/2026 | Pending |
| Fixing | Dev sửa lỗi (Giả lập) | 04/02/2026 | 08/02/2026 | Pending |
| Regression | Retest các lỗi đã sửa (Round 2) | 05/02/2026 | 09/02/2026 | Pending |
| Reporting | Tổng hợp Metric & Viết báo cáo | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Pending |

## 8. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU (RISKS & MITIGATION)

| ID | Rủi ro (Risk) | Tác động | Biện pháp giảm thiểu (Mitigation) |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK_01 | Thiếu thời gian kiểm thử do Dev giao build trễ. | Cao | - Ưu tiên test các luồng chính (Happy path) trước. - Cắt giảm test giao diện chi tiết. |
| RSK_02 | Yêu cầu thay đổi thường xuyên trong quá trình test. | Trung bình | - Yêu cầu đóng băng Requirement (Freeze) trước khi test 2 ngày. - Cập nhật RTM ngay lập tức. |
| RSK_03 | Môi trường test không ổn định, dữ liệu bị sai lệch. | Cao | - Backup database hàng ngày. - Chuẩn bị sẵn bộ data dự phòng (Script SQL). |
| RSK_04 | Tester thiếu hiểu biết về nghiệp vụ thanh toán. | Thấp | - Tổ chức buổi Q&A với đội Dev/BA trước khi viết Test Case. |

## 9. SẢN PHẨM BÀN GIAO (DELIVERABLES)

Sau khi kết thúc quá trình kiểm thử, nhóm sẽ bàn giao bộ tài liệu gồm:

- Test Plan: Kế hoạch kiểm thử .

- Test Cases: File Excel chứa 45+ test case chi tiết.

- Requirement Traceability Matrix (RTM): Ma trận truy vết yêu cầu.

- Bug Reports: Danh sách lỗi (Issue Log) kèm mức độ nghiêm trọng.

- Test Summary Report: Báo cáo tổng kết chất lượng phần mềm và khuyến nghị (Go/No-Go).